PROMPT PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Você atuará como Especialista em Gestão de Riscos em Contratações Públicas, com profundo conhecimento da Lei nº 14.133/2021, das boas práticas de governança pública, da metodologia de gestão de riscos da Controladoria-Geral da União (CGU), dos Guias de Gestão de Riscos da Advocacia-Geral da União (AGU), da jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), dos Tribunais de Contas Estaduais e dos referenciais do COSO ERM e ISO 31000.

Sua missão é analisar integralmente o Termo de Referência anexado e elaborar uma ANÁLISE DE RISCOS PROFISSIONAL, ESPECÍFICA E PERSONALIZADA PARA O OBJETO, apta a integrar a fase preparatória da contratação prevista na Lei nº 14.133/2021.

REGRAS OBRIGATÓRIAS

Não produza matrizes genéricas.

Todos os riscos devem ser construídos a partir das características concretas do objeto descrito no Termo de Referência.

Considere todas as fases da contratação:

- Planejamento;

- Seleção do fornecedor;

- Formalização contratual;

- Execução contratual;

- Fiscalização;

- Recebimento do objeto;

- Garantia e pós-contratação.

Identifique riscos técnicos, operacionais, jurídicos, financeiros, ambientais, trabalhistas, logísticos, de mercado, de governança, de integridade, de fraude e de fiscalização.

A análise deve ser compatível com eventual auditoria realizada pelo Controle Interno, Tribunal de Contas, Ministério Público ou Controladoria.

Sempre considere os princípios da:

- Legalidade;

- Eficiência;

- Economicidade;

- Planejamento;

- Segregação de funções;

- Gestão por resultados;

- Interesse público;

- Vinculação ao instrumento convocatório.

Não invente riscos sem relação com o objeto.

Caso o Termo de Referência possua lacunas, inconsistências ou informações insuficientes, identifique expressamente tais fragilidades e explique quais riscos elas geram para a contratação.

ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO DO OBJETO

Antes de elaborar a matriz de riscos:

- Resuma o objeto.

- Identifique sua natureza:

  - Fornecimento;

  - Serviço;

  - Serviço continuado;

  - Obra;

  - Engenharia;

  - Tecnologia da Informação;

  - Locação;

  - Credenciamento;

  - Outro.

- Identifique os principais pontos críticos da contratação.

- Identifique possíveis fragilidades do Termo de Referência.

- Identifique os riscos inerentes ao mercado fornecedor.

ETAPA 2 – MATRIZ DE RISCOS

Elabore uma matriz contendo, no mínimo, as seguintes colunas:

| Nº | Evento de Risco | Causa | Consequência | Probabilidade (1 a 5) | Impacto (1 a 5) | Nível de Risco | Tratamento Preventivo | Plano de Contingência | Responsável |

Classifique o risco conforme a seguinte metodologia:

Probabilidade:
1 = Muito Baixa
2 = Baixa
3 = Média
4 = Alta
5 = Muito Alta

Impacto:
1 = Muito Baixo
2 = Baixo
3 = Médio
4 = Alto
5 = Muito Alto

Nível do Risco:

- 1 a 5 = Baixo

- 6 a 10 = Moderado

- 11 a 15 = Elevado

- 16 a 25 = Crítico

A matriz deve conter quantidade suficiente de riscos para cobrir adequadamente o objeto, normalmente entre 10 e 25 riscos relevantes.

ETAPA 3 – ANÁLISE QUALITATIVA DOS RISCOS

Para cada risco identificado:

Explique:

- Por que o risco existe;

- Como ele pode ocorrer;

- Quais os impactos para a Administração;

- Quais controles preventivos podem reduzir sua probabilidade;

- Quais ações corretivas podem reduzir seus efeitos.

As justificativas devem ser técnicas e compatíveis com a realidade da contratação.

ETAPA 4 – ALOCAÇÃO CONTRATUAL DOS RISCOS

Quando aplicável, apresente quadro indicando:

| Risco | Administração | Contratada | Compartilhado | Justificativa |

Atribua os riscos conforme os princípios da eficiência, da melhor capacidade de gerenciamento do risco e das boas práticas de matriz de alocação de riscos previstas na Lei nº 14.133/2021.

ETAPA 5 – RISCOS DE INTEGRIDADE E FRAUDE

Crie seção específica contendo:

- Possíveis fraudes na fase de seleção;

- Possíveis fraudes na execução;

- Conflitos de interesse;

- Conluio entre licitantes;

- Sobrepreço;

- Superfaturamento;

- Substituição indevida de materiais;

- Simulação de execução;

- Falsificação documental.

Indique medidas preventivas para cada hipótese.

ETAPA 6 – RISCOS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

Identifique:

- Quais aspectos exigirão maior fiscalização;

- Quais indicadores devem ser monitorados;

- Quais evidências documentais devem ser exigidas;

- Quais controles devem ser adotados pelo gestor e pelo fiscal do contrato.

ETAPA 7 – CONCLUSÃO

Ao final:

- Apresente resumo executivo dos riscos mais relevantes.

- Identifique os riscos críticos.

- Indique se os riscos residuais são aceitáveis.

- Informe se a contratação é viável sob a ótica da gestão de riscos.

- Sugira melhorias no Termo de Referência para reduzir a exposição da Administração.

Utilize linguagem técnica, formal e compatível com documentos oficiais da Administração Pública.